# 附件1

宁夏回族自治区2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划汇总表

单位：万元

| 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工 年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完成投资 | 本次下 达投资 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目 责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共17项 |  |  |  |  | 合计 | 81,750 | 25,950 |  | 23,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 53,808 | 17,450 |  | 23,600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区预算内统筹投资 | 17,596 | 2,500 |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 3,950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方政府专项债券资金 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市、县配套 | 1,396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁夏医科大学总医院疑难病症诊治能力提升工程项目(2018-640104-83- 01-009145) | 单纯购置 | 总建筑面积260平方米，购置设备约37台（套） | 2019 | 2021 | 合计 | 20,000 | 15,950 |  | 2,550 | 土建施工 设备购置 | 宁夏医科大学总医院- 金群华 | 宁夏回族自治区卫生健康委-阮越盛 | 疑难病症诊治能力提升工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 15,000 | 12,450 |  | 2,550 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区预算内统筹投资 | 3,750 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 1,250 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 宁夏回族自治区中医医院门急诊综合楼暨中医药传承创新工程项目(2019-640105-84-01-008422) | 新建 | 总建筑面积36180平方米 | 2020 | 2022 | 合计 | 25,200 | 10,000 |  | 5,000 | 土建施工 | 宁夏回族自治区中医医院-王龙成 | 宁夏回族自治区卫生健康委-阮越盛 | 中医药传承创新工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 10,000 | 5,000 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区预算内统筹投资 | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方政府专项债券资金 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁夏回族自治区疾病预防控制中心迁建项目（2017-640106-83-01-011757） | 新建 | 总建筑面积23000平方米，购置设备64台（套）及信息化建设 | 2021 | 2023 | 合计 | 25,000 |  |  | 7,242 | 土建工程 设备购置 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心-张银豪 | 宁夏回族自治区卫生健康委-阮越盛 | 现代化疾病预防控制体系建设工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 20,000 |  |  | 7,242 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区预算内统筹投资 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴忠市疾病预防控制中心实验室能力提升工程项目（2020-640302-84-01-013220） | 新建 | 总建筑面积4000平方米，购置设备90台（件） | 2020 | 2022 | 合计 | 4,600 |  |  | 3,620 | 土建工程 设备购置 | 吴忠市疾病预防控制中心-李晓莉 | 吴忠市卫生健康委- 王会银 | 现代化疾病预防控制体系建设工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3,620 |  |  | 3,620 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市、县配套 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固原市疾病预防控制中心实验室改扩建及能力提升项目（2020-640402-84-01-013267） | 改扩建 | 改扩建现有实验室700平方米，购置检验检测设备10台件，疾控信息化和培训基地建设设备50台件，移动PCR实验室一台，疫情处理车3台件。 | 2021 | 2022 | 合计 | 2,030 |  |  | 1,824 | 土建工程 设备购置 | 固原市卫生健康委员会-郭旭东 | 固原市发展和改革委 -陈涛 | 现代化疾病预防控制体系建设工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1,524 |  |  | 1,524 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区预算内统筹投资 | 506 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 中卫市疾病预防控制中心实验室能力提升项目（2020-640502-84-01-002697） | 新建 | 总建筑面积600平方米，购置设备98台（套） | 2021 | 2022 | 合计 | 2,080 |  |  | 1,664 | 土建工程 设备购置 | 中卫市疾病预防控制中心-王慧琴 | 中卫市卫生健康委员会- 田风才 | 现代化疾病预防控制体系建设工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1,664 |  |  | 1,664 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市、县配套 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固原市彭阳县疾病预防控制中心业务综合楼项目（2020-640425-84-01-013221） | 新建 | 总建筑面积2400平方米 | 2021 | 2022 | 合计 | 1,420 |  |  | 1,000 | 土建施工 | 彭阳县卫生健康局- 韩治军 | 彭阳县发展和改革局-马文生 | 现代化疾病预防控制体系建设工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区预算内统筹投资 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隆德县疾病预防控制中心实验综合楼迁建项目（2019-640423-84-01-009085） | 新建 | 总建筑面积2445平方米 | 2021 | 2022 | 合计 | 1,420 |  |  | 1,000 | 土建施工 | 隆德县卫生健康局- 齐海军 | 隆德县发展和改革局-王浩 | 现代化疾病预防控制体系建设工程 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区预算内统筹投资 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |